AI创业服务 · 企业智能化转型

AI创业与企业AI化转型实施方案

三级服务包、场景工具包、行业组合方案与12个月落地路线图

专业商务方案｜版本 V1.1

2026年10月26日

目录

摘要	1

一、项目定位与发展目标	1

1.1 项目定位	1

1.2 三阶段发展目标	1

1.3 核心经营原则	1

二、目标客户与需求分层	1

2.1 主要客户画像	1

2.2 客户需求成熟度	1

三、产品总体架构	1

四、三级服务包设计与定价	1

4.1 基础型：AI工具学习与自助落地会员	1

4.2 陪跑型：1对1共创与AI化转型陪跑	1

4.3 托管型：从想法到上线的全流程代交付	1

4.4 三级服务包对比	1

4.5 升级与组合机制	1

五、场景工具包设计与定价	1

5.1 工具包一：AI小程序与官方网站建设	1

5.2 工具包二：基于大模型的AI客服	1

5.3 工具包三：AI语音克隆与数字人	1

5.4 工具包四：短视频AI混剪与内容生产	1

5.5 工具包五：AI商业视觉生成	1

5.6 工具包六：企业知识库与员工AI助手	1

5.7 工具包七：AI办公自动化与智能体工作流	1

5.8 工具包八：私域营销与销售线索助手	1

5.9 工具包九：AI营销内容矩阵	1

5.10 工具包十：经营数据分析与AI驾驶舱	1

5.11 工具包十一：AI招聘与人才发展助手	1

5.12 工具包十二：企业AI培训与认证	1

六、行业组合包	1

七、商业模式与收入结构	1

7.1 收入来源	1

7.2 产品漏斗	1

7.3 价格管理原则	1

八、获客与品牌推广方案	1

8.1 内容定位	1

8.2 渠道组合	1

8.3 标准销售资料	1

九、交付SOP与验收机制	1

9.1 七步交付流程	1

9.2 标准项目文档	1

9.3 变更管理	1

十、团队配置与合作生态	1

10.1 最小团队配置	1

10.2 合作伙伴	1

十一、12个月实施路线图	1

第一季度：产品标准化与首批案例	1

第二季度：建立销售与交付闭环	1

第三季度：放大标杆与行业复制	1

第四季度：形成稳定续费与生态	1

十二、首年营收测算	1

12.1 核心经营指标	1

十三、官网建设方案	1

13.1 官网目标	1

13.2 建议栏目	1

13.3 首页转化路径	1

13.4 官网内容原则	1

十四、风险控制与合规要求	1

14.1 数据与隐私	1

14.2 内容与知识产权	1

14.3 生物特征与数字人	1

14.4 行业与自动化决策	1

14.5 经营风险	1

十五、立即行动清单	1

未来30天	1

未来60天	1

未来90天	1

结语	1

# AI创业与企业AI化转型实施方案

## 摘要

本方案面向两类客户：一类是希望借助AI开启轻资产创业的个人与小团队，另一类是希望通过AI降低成本、提升效率、重构获客和服务流程的企业。项目采用“三级服务包 + 场景工具包 + 行业组合包”的产品体系，将一次性项目、持续顾问和年度会员组合起来，形成可标准化销售、可分阶段交付、可持续复购的业务模型。

三级服务包分别解决三个核心问题：基础型解决“学不会、不会选”，陪跑型解决“有方向、落不下去”，托管型解决“有想法、没有团队”。场景工具包则将客户需求拆分为可以单独报价和验收的产品，包括AI小程序与网站、AI客服、语音克隆与数字人、短视频AI混剪、AI商业视觉、企业知识库、办公自动化、私域营销、数据分析等。

本方案中的所有价格均为建议销售价，以人民币计价，便于创业初期建立标准报价体系。最终合同价格应根据数据量、系统接口、账号数量、内容生产数量、实施周期及合规要求确认。第三方模型调用费、短信费、云资源费、域名与备案费、平台会员费、广告投放费原则上由客户另行承担或按实结算。

参考说明：截至2026年10月20日，参考网站 https://ai.lebozhe.com/ 的公开未登录页面主要展示“AI生成图片”，并明确出现“角色、商品、场景”三个方向，未公开价格和完整工具清单。本方案将这三个方向纳入“AI商业视觉工具包”，其余工具包依据企业AI化的常见业务链路补充设计；本方案价格不代表参考网站报价。

## 一、项目定位与发展目标

### 1.1 项目定位

项目定位为“一站式AI创业与企业智能化落地服务商”，不单纯销售课程，也不单纯承接软件开发，而是把AI工具、培训、咨询、实施与运营组合为连续服务。

核心价值主张如下：

- 让个人低门槛创业：用成熟工具、行业模板和陪跑机制，降低技术、产品和获客门槛。

- 让企业低风险转型：先诊断、后试点，再扩大投入，避免一次性采购大量工具却无法落地。

- 让方案可衡量：每个项目明确目标、交付物、验收口径和复盘指标。

- 让客户可升级：客户可以从基础型起步，逐步升级到陪跑型或托管型，无需一次性承担高额投入。

### 1.2 三阶段发展目标

| 阶段 | 时间 | 核心目标 | 关键成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 验证期 | 0—3个月 | 完成产品标准化并获得首批付费客户 | 三级服务包、10个以上工具包、3个样板案例 |
| 复制期 | 4—6个月 | 建立稳定获客和交付流程 | 官网、内容矩阵、转介绍机制、交付SOP |
| 放大期 | 7—12个月 | 形成行业组合包和合作伙伴网络 | 5个行业方案、渠道合作、年度托管客户 |

### 1.3 核心经营原则

- 先场景、后工具：先确认客户业务问题，再决定使用哪个模型和软件。

- 先试点、后扩展：优先选择一个高频、低风险、可量化的场景做最小可行项目。

- 标准产品、定制交付：报价、流程和验收标准尽量标准化，方案组合和数据接入保留定制空间。

- 培训与系统并重：系统上线不等于转型完成，必须同时解决人员使用、流程调整和持续运营。

- 合规优先：涉及人脸、声音、客户数据、企业知识和内容版权时，先取得授权并明确使用边界。

## 二、目标客户与需求分层

### 2.1 主要客户画像

| 客户类型 | 典型特征 | 核心痛点 | 推荐入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI创业个人 | 有行业经验或内容能力，但缺产品与技术 | 工具太多、方向不清、难以变现 | 基础型或陪跑型 |
| 小微企业主 | 团队5—30人，预算有限，老板亲自决策 | 获客贵、内容慢、客服重复、人员效率低 | 陪跑型 + 1—2个工具包 |
| 成长型企业 | 已有业务系统和稳定团队 | 数据分散、流程复杂、跨部门协作低效 | 陪跑型或托管型 |
| 连锁与门店 | 多门店、多账号、多客服 | 内容不统一、线索分散、复购不足 | 私域营销 + 客服 + 内容工具包 |
| 专业服务机构 | 咨询、财税、法律、人力、教育等 | 知识依赖个人、交付难复制 | 企业知识库 + AI客服 |
| 制造与B2B企业 | 产品复杂、销售周期长 | 资料检索慢、方案制作慢、售前重复 | 知识库 + 销售助手 + 官网 |

### 2.2 客户需求成熟度

- 认知阶段：不知道AI能做什么，需要课程、案例、工具地图和基础诊断。

- 试点阶段：已经有明确场景，需要1对1方案、原型验证和内部培训。

- 落地阶段：需要系统建设、数据接入、流程改造、上线验收。

- 运营阶段：需要持续内容生产、模型优化、知识库维护和效果复盘。

## 三、产品总体架构

项目采用“1个会员入口、3级服务深度、12类场景工具包、多个行业组合包”的架构。

- 会员入口：以基础型服务吸引和筛选客户，建立信任和持续触达。

- 服务深度：基础型、陪跑型、托管型分别对应学习自助、顾问共创、团队代交付。

- 场景产品：将客户需求拆分为可购买、可交付、可验收的工具包。

- 行业方案：按行业把多个工具包组合，降低客户理解和决策成本。

三级服务包解决“服务方式与参与深度”，工具包解决“具体要做什么”。客户既可单独购买工具包，也可将工具包纳入陪跑型或托管型项目。

## 四、三级服务包设计与定价

### 4.1 基础型：AI工具学习与自助落地会员

定位：让客户用较低成本完成AI认知升级、工具选型和基础应用，适合作为流量产品与长期会员产品。

建议价格：个人版 ¥2,999/年；企业学习版 ¥12,800/年，含5个学习账号。新增账号建议按¥1,500/人/年计费。

适用对象：AI初学者、自由职业者、创业准备期个人、小微企业负责人及希望先学习再投入的企业团队。

核心权益：

- 100节以上AI办公、内容、营销、客服和创业工具视频课程。

- 主流AI工具地图、账号开通指南、成本对比和使用建议。

- 500条以上岗位提示词模板与常用工作流模板。

- 每月更新课程、工具清单和优秀案例。

- 每周一次公开直播答疑或案例拆解。

- 创业者社群、资源对接和需求交流。

- 每月一次工具选型图文咨询，单次不超过30分钟。

- 可按会员价购买场景工具包，建议享受标准价95折。

交付标准：开通学习账号、交付课程目录和工具导航、加入服务社群、提供首次学习路径建议。

服务边界：不包含1对1方案设计、系统开发、数据整理、账号代运营和现场培训。第三方工具会员费用不包含在会员费内。

销售话术：不是先买一堆工具，而是先用一年时间建立正确的AI能力地图；通过课程、模板和答疑，避免反复试错。

### 4.2 陪跑型：1对1共创与AI化转型陪跑

定位：由顾问与客户共同完成诊断、方案、试点和复盘，客户团队参与执行，顾问负责路径设计、工具配置和关键节点把关。

建议价格：¥29,800/季度，服务周期3个月；年度陪跑建议价 ¥98,000/年。季度套餐适合作为主推产品，年度套餐适合企业持续转型。

适用对象：有明确业务目标但缺乏方法的创业团队、小微企业、部门级AI试点团队及需要提升落地成功率的企业负责人。

核心权益：

- 包含基础型全部权益，服务期内开放企业学习账号5个。

- 一次90分钟业务诊断，梳理目标、流程、数据、人员和预算。

- 一份量身定制的《AI创业或企业AI化路线图》。

- 每周一次60分钟1对1顾问会议，复盘进度并解决卡点。

- 一个核心业务场景的最小可行项目设计，包括工具选型、流程图和验收指标。

- 常用AI工具配置指导、提示词设计和工作流搭建建议。

- 一次团队培训或工作坊，线上2小时以内。

- 每月一份进度复盘，包含完成事项、问题、下阶段动作和风险。

- 工具包采购建议享受标准价9折；同一季度购买多个工具包可申请组合报价。

标准交付节奏：

- 第1—2周：诊断与目标确认。

- 第3—4周：路线图、工具选型与试点设计。

- 第5—8周：客户执行、顾问辅导、流程调整。

- 第9—11周：试点验收、人员培训、文档沉淀。

- 第12周：复盘与下一阶段计划。

服务边界：顾问参与方案和关键配置，但不替代客户完成全部内容生产、数据清洗、系统开发和日常运营。需要代交付的工作按工具包或托管型项目另行报价。

验收指标示例：试点场景上线、目标岗位完成培训、关键流程形成操作手册、客户团队可独立完成日常使用。

### 4.3 托管型：从想法到上线的全流程代交付

定位：客户提出目标并提供必要资料，本方负责从项目策划、产品设计、工具选型、内容与系统制作到上线验收的全流程项目管理与交付。

建议价格：¥98,000/项目起，标准周期8—12周；复杂项目建议按 ¥198,000—¥498,000/项目 报价。年度托管建议价 ¥298,000/年起，适合需要持续迭代和运营的企业。

适用对象：有预算但没有专职AI团队的企业、有明确商业构想但缺产品与技术能力的创业者、希望快速形成标杆项目的组织。

核心权益：

- 包含基础型和陪跑型全部权益。

- 项目经理全程负责计划、沟通、风险和验收。

- 完成商业与业务需求梳理、产品方案、技术方案和项目排期。

- 完成原型、视觉、内容、工具配置、知识库或系统集成等约定工作。

- 组织内测、问题修复、上线发布和使用培训。

- 提供交付清单、操作手册、账号清单和维护建议。

- 上线后30天基础质保，修复合同范围内的功能问题。

- 可选购月度运营、内容生产、知识库维护和数据复盘服务。

项目阶段：需求冻结、方案评审、原型确认、制作实施、内部测试、客户验收、上线移交。

报价规则：托管型基础费用覆盖项目管理和标准交付能力，具体系统开发、接口接入、内容数量、数字人形象、视频数量和数据治理工作按工具包组合核价。

服务边界：客户须按时提供合法授权的数据、素材、账号和业务确认；因客户需求变更、第三方平台政策变化或新增接口产生的工作，应通过变更单重新评估费用和排期。

### 4.4 三级服务包对比

| 对比维度 | 基础型 | 陪跑型 | 托管型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心结果 | 学会并自主使用 | 在顾问指导下完成试点 | 由专业团队完成项目上线 |
| 参与方式 | 客户自学 | 客户执行、顾问共创 | 客户决策、本方代交付 |
| 服务周期 | 1年 | 3个月或1年 | 8—12周或年度 |
| 1对1服务 | 每月图文咨询 | 每周顾问会议 | 项目经理全程管理 |
| 定制方案 | 不包含 | 包含路线图和试点方案 | 包含完整项目方案 |
| 系统与内容制作 | 不包含 | 部分指导 | 按合同范围完成 |
| 建议价格 | ¥2,999/年 | ¥29,800/季度 | ¥98,000/项目起 |

### 4.5 升级与组合机制

- 基础型客户在开通后30天内升级陪跑型，可将当年个人基础型费用的80%抵扣一次。

- 陪跑型客户在服务期内升级托管型，可将未履行的陪跑服务费用折算抵扣。

- 工具包与陪跑型组合，建议按工具包标准价9折；与托管型组合时按整体项目核价。

- 组合优惠不与渠道佣金、限时活动重复使用，避免利润失控。

## 五、场景工具包设计与定价

工具包价格参考实业客户一期工程预算（约¥2.2万）设定三级价格带：开通与配置 ¥300—800、单品交付 ¥1,000—1,500、深度交付约 ¥4,000，系统集成类 ¥6,000起。低客单价档位以模板化交付控制成本，目的是让客户以最小代价完成单点验证，再逐级扩展。

### 5.1 工具包一：AI小程序与官方网站建设

解决问题：缺少线上展示、获客、预约、咨询和交易入口。

核心功能：品牌官网、服务展示、案例、表单留资、预约、AI问答、会员或简单商城；小程序可扩展微信登录、消息通知和订单功能。

交付物：需求清单、页面原型、视觉页面、前端页面、后台配置、域名或小程序上线协助、基础操作手册。

| 版本 | 适用范围 | 建议价格 | 实施周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 展示版 | 5页以内官网、表单留资、基础SEO | ¥1,200 | 2—3周 |
| 营销版 | 10页以内、案例、预约、AI咨询入口 | ¥2,800 | 4—6周 |
| 业务版 | 小程序或会员、订单、接口与定制流程 | ¥4,800起 | 6—10周 |

适用行业：咨询培训、零售电商、本地生活、文旅、制造业、专业服务机构。

### 5.2 工具包二：基于大模型的AI客服

解决问题：重复咨询多、人工响应慢、服务口径不一致、非工作时间无人接待。

核心功能：企业知识库问答、网页客服、公众号或其他渠道接入、线索收集、人工转接、对话记录、常见问题统计。

交付物：知识库结构、数据清洗模板、问答机器人、测试集、上线配置、客服使用手册。

| 版本 | 适用范围 | 建议价格 | 后续服务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻量版 | 单渠道、300条以内知识、基础问答 | ¥1,500 | 模型与平台费另计 |
| 标准版 | 多栏目知识库、线索收集、人工转接 | ¥3,800 | ¥600/月起运维 |
| 集成版 | 多渠道、CRM或工单接口、权限与统计 | ¥6,000起 | 按接口和调用量报价 |

验收重点：测试问题命中率、拒答机制、转人工流程、敏感信息处理和知识更新方式。

### 5.3 工具包三：AI语音克隆与数字人

解决问题：真人出镜成本高、录制时间长、多语言内容难持续。

核心功能：授权声音克隆、数字人形象、口播视频、字幕、背景模板、多语言或多版本生成。

交付物：授权确认书、声音或形象模型、口播模板、样片、操作说明；按合同约定交付成片数量。

| 版本 | 主要交付 | 建议价格 |
| --- | --- | --- |
| 语音版 | 1个授权声音、5条语音样片 | ¥1,800 |
| 数字人标准版 | 1个形象、1个声音、10条短视频 | ¥4,000 |
| 品牌数字人版 | 定制形象、场景模板、30条视频 | ¥6,000起 |

适用行业：知识付费、企业培训、门店营销、文旅讲解、产品介绍、创始人IP。

合规要求：必须取得本人或合法权利人的明确书面授权；禁止冒用他人声音、肖像或身份，不得用于欺诈、误导或伪造背书。必要时在内容中标注“AI生成”。

### 5.4 工具包四：短视频AI混剪与内容生产

解决问题：素材多、剪辑慢、账号更新不稳定、内容无法规模化复用。

核心功能：脚本生成、素材分类、自动粗剪、字幕、配音、封面、横竖屏适配、批量输出、内容日历。

交付物：账号定位、选题库、脚本模板、剪辑工作流、成片、发布建议与数据复盘表。

| 版本 | 主要交付 | 建议价格 |
| --- | --- | --- |
| 工具部署版 | 工作流配置、模板、培训，不含代运营 | ¥1,800 |
| 月度内容版 | 30条短视频成片、封面与文案 | ¥3,000/月 |
| 矩阵运营版 | 3个以内账号、60条以上内容、月度复盘 | ¥6,000/月起 |

适用行业：电商、餐饮、文旅、教育培训、房产家居、本地生活、企业品牌。

### 5.5 工具包五：AI商业视觉生成

该工具包吸收参考网站公开展示的“角色、商品、场景”三个方向，用于满足品牌视觉和营销素材需求。

核心模块：

- 角色：品牌IP、虚拟人物、课程角色、海报人物。

- 商品：商品主图、场景图、换背景、促销图、概念效果图。

- 场景：门店、展会、文旅、室内外背景、活动氛围图。

| 版本 | 主要交付 | 建议价格 |
| --- | --- | --- |
| 素材体验包 | 20张精修可用图，单一方向 | ¥800 |
| 品牌视觉包 | 60张图，覆盖角色/商品/场景中的两类 | ¥2,800 |
| 视觉资产库 | 150张以上、多模板、品牌规范与工作流 | ¥4,000起 |

验收重点：品牌一致性、图像质量、尺寸规格、素材授权、可商用范围和修改轮次。

### 5.6 工具包六：企业知识库与员工AI助手

解决问题：制度、产品、案例和经验分散，员工检索慢，新人培养依赖老员工。

核心功能：知识分类、文档清洗、权限、语义检索、问答、引用来源、内容更新机制。

| 版本 | 适用范围 | 建议价格 |
| --- | --- | --- |
| 部门版 | 1个部门、500份以内文档 | ¥1,200 |
| 企业版 | 多部门、权限管理、知识运营机制 | ¥4,000 |
| 集成版 | 对接内部系统、单点登录、审计与定制 | ¥6,000起 |

适用行业：制造业、咨询、财税、教育、连锁、售后服务、技术型企业。

### 5.7 工具包七：AI办公自动化与智能体工作流

解决问题：员工在复制粘贴、整理信息、写周报、生成报价和跟进提醒上耗时过多。

核心功能：邮件与表格处理、报告生成、信息汇总、审批提醒、客户跟进、跨系统自动流转。

| 版本 | 主要交付 | 建议价格 |
| --- | --- | --- |
| 单流程版 | 1个高频流程自动化 | ¥1,200 |
| 部门版 | 3—5个流程、培训与操作手册 | ¥3,200 |
| 企业版 | 10个以上流程、权限、日志和系统接口 | ¥6,000起 |

验收重点：节省工时、错误率、执行稳定性、异常提醒和人工接管机制。

### 5.8 工具包八：私域营销与销售线索助手

解决问题：线索散落、跟进不及时、客户分层不足、复购运营缺乏节奏。

核心功能：线索表单、客户标签、跟进提醒、销售话术、内容触达、成交复盘、CRM辅助。

| 版本 | 主要交付 | 建议价格 |
| --- | --- | --- |
| 起步版 | 线索表、标签、话术和提醒流程 | ¥1,000 |
| 增长版 | 内容触达、销售助手、月度漏斗复盘 | ¥3,000 |
| 集成版 | 对接CRM、多渠道线索与自动分配 | ¥6,000起 |

### 5.9 工具包九：AI营销内容矩阵

解决问题：选题不足、品牌表达不统一、公众号与社交平台内容更新不稳定。

核心功能：品牌语料库、选题库、长短文改写、海报文案、活动方案、月度内容日历。

| 版本 | 主要交付 | 建议价格 |
| --- | --- | --- |
| 内容系统版 | 品牌语料、100个选题、模板与培训 | ¥1,200 |
| 月度代产版 | 公众号文章、社交内容与海报文案 | ¥2,800/月 |
| 品牌矩阵版 | 多平台、多账号、审核流程与复盘 | ¥6,000/月起 |

### 5.10 工具包十：经营数据分析与AI驾驶舱

解决问题：数据存在多个表格和系统中，管理者无法快速理解经营变化。

核心功能：数据口径梳理、自动汇总、指标看板、经营问答、异常提醒、周期报告。

| 版本 | 主要交付 | 建议价格 |
| --- | --- | --- |
| 报表版 | 1类业务数据、自动报表 | ¥1,500 |
| 驾驶舱版 | 多指标看板、月报与异常提醒 | ¥3,000 |
| 集成版 | 多系统接入、权限与管理问答 | ¥6,000起 |

### 5.11 工具包十一：AI招聘与人才发展助手

解决问题：岗位描述不清、简历初筛耗时、面试标准不统一、培训资料重复制作。

核心功能：岗位说明书、简历初筛辅助、面试题库、评价表、入职学习助手、培训内容生成。

| 版本 | 主要交付 | 建议价格 |
| --- | --- | --- |
| 招聘版 | 5个岗位模板、题库、评价表 | ¥1,500 |
| 人才版 | 招聘 + 入职 + 内训知识库 | ¥3,000 |
| 企业版 | 系统接口、权限、统计与持续运营 | ¥6,000起 |

合规要求：AI只能作为辅助，不应基于敏感个人信息自动做出就业决定；关键录用结论须由人工复核。

### 5.12 工具包十二：企业AI培训与认证

解决问题：员工不会用、管理层不理解、部门之间缺少统一方法。

| 产品 | 主要内容 | 建议价格 |
| --- | --- | --- |
| 管理层闭门课 | AI趋势、业务机会、风险与路线图，半天 | ¥1,500/场 |
| 岗位实战营 | 结合岗位场景，1天工作坊 | ¥3,000/场 |
| 企业训练营 | 4周课程、作业、辅导与成果评审 | ¥8,000期起 |

## 六、行业组合包

行业组合包不是简单打折，而是将行业常见需求、内容模板、知识结构和验收指标预先组合，缩短售前与交付周期。总价对齐实业客户一期工程预算区间（约¥1.5万—2.5万，含首期实施指导），低于单独采购全部组件加实施指导的费用。

| 行业组合包 | 推荐工具组合 | 建议价格 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电商零售增长包 | 商业视觉 + 短视频 + AI客服 + 数据报表 | ¥19,800起 | 提升素材产能、咨询响应与活动复盘效率 |
| 教育培训增长包 | 官网/小程序 + 数字人 + 知识库 + 内容矩阵 | ¥16,800起 | 形成招生、咨询、课程内容与学员服务闭环 |
| 本地生活门店包 | 官网/预约 + 私域 + 短视频 + AI客服 | ¥14,800起 | 持续获客、预约到店和复购触达 |
| 专业服务提效包 | 知识库 + 官网 + 内容矩阵 + 办公自动化 | ¥16,800起 | 沉淀专业知识、增强品牌信任、提高交付效率 |
| 制造业售前助手包 | 企业知识库 + AI客服 + 官网 + 数据驾驶舱 | ¥24,800起 | 加快资料查询、产品选型、售前答疑和经营分析 |
| 文旅酒店内容包 | 商业视觉 + 数字人讲解 + 短视频 + AI客服 | ¥18,800起 | 批量生产内容、提升讲解和咨询体验 |
| 医疗健康机构包 | 机构知识库 + AI客服 + 数字人 + 内容矩阵 | ¥22,800起 | 规范就医指引、常见问答与科普内容生产 |

## 七、商业模式与收入结构

### 7.1 收入来源

- 基础型年度会员收入，形成稳定客户池和现金流。

- 陪跑型季度或年度顾问收入，形成高信任、高续费服务。

- 托管型项目收入，形成高客单价和标杆案例。

- 工具包实施收入，形成标准化、可组合的项目收入。

- 月度运营与维护收入，包括内容生产、知识库更新、客服优化和数据复盘。

- 企业培训收入，包括管理层课程、岗位工作坊和训练营。

- 合作伙伴收入，包括渠道转介、联合交付和行业方案授权；须在合同中明确责任与客户归属。

### 7.2 产品漏斗

公开内容与体验活动负责获客，免费诊断负责筛选，基础型负责建立信任，陪跑型负责形成结果，托管型和工具包负责高价值交付，月度运营负责复购。

建议销售路径为：

- 短视频、公开课、案例文章和行业报告吸引线索。

- 提供30分钟AI机会诊断或企业AI成熟度测评。

- 根据预算和成熟度推荐基础型、陪跑型或工具包。

- 通过试点成果升级托管型或年度服务。

- 用复盘报告、行业案例和客户转介绍降低后续获客成本。

### 7.3 价格管理原则

- 对外统一公布“标准价”与“起售价”，复杂项目以需求评估书为准。

- 合同明确包含项、不包含项、修改次数、验收标准和第三方费用。

- 渠道佣金、销售折扣和交付成本必须在报价审批中单独列示。

- 创业初期可用首批案例价，但必须换取公开案例授权、评价或转介绍资源。

## 八、获客与品牌推广方案

### 8.1 内容定位

官网和内容矩阵不应只讲“AI很强”，而应持续回答客户的四个问题：能解决什么、适合谁、需要多少钱、多久能看到结果。

推荐内容支柱：

- AI工具实测与避坑。

- 不同行业的AI工作流拆解。

- 客户案例和改造前后对比。

- 管理者AI转型方法。

- 创业者从0到1的产品与获客复盘。

- 数据安全、声音与肖像授权、内容版权等合规提醒。

### 8.2 渠道组合

- 公域：短视频平台、内容社区、搜索引擎、行业媒体。

- 私域：社群、直播、公众号、客户通讯和老客户转介绍。

- B端渠道：产业园、商协会、培训机构、软件服务商、代运营公司和财税机构。

- 线下：AI公开课、老板沙龙、企业内训和行业闭门会。

### 8.3 标准销售资料

- 一页式服务总览。

- 三级服务包对比表。

- 场景工具包价格册。

- 行业解决方案单页。

- 诊断问卷和需求确认表。

- 项目建议书、报价单、合同、变更单和验收单模板。

- 案例授权书、声音与肖像授权书、数据处理说明。

## 九、交付SOP与验收机制

### 9.1 七步交付流程

- 线索初筛：确认行业、问题、预算、时间和决策人。

- 业务诊断：梳理现状流程、数据来源、人员角色和目标指标。

- 方案与报价：明确范围、交付物、排期、验收、费用和责任边界。

- 最小可行验证：用样例数据或限定场景验证可行性，控制试错成本。

- 实施与测试：完成配置、开发、内容制作、数据整理和内部测试。

- 培训与上线：对管理者和使用人员进行培训，完成上线和操作交接。

- 验收与复盘：根据指标验收，记录问题，提出下一阶段优化建议。

### 9.2 标准项目文档

每个陪跑型和托管型项目至少保留以下文档：需求确认书、项目计划、交付清单、风险清单、会议纪要、测试记录、培训签到或记录、验收单、账号与权限移交清单。

### 9.3 变更管理

客户新增渠道、接口、内容数量、账号数量或功能时，项目经理应出具变更单，说明新增费用、排期影响和验收变化。未经确认的口头需求不进入正式交付范围。

## 十、团队配置与合作生态

### 10.1 最小团队配置

| 角色 | 核心职责 | 初期配置建议 |
| --- | --- | --- |
| 创始人/解决方案顾问 | 销售、诊断、方案、关键客户关系 | 1人 |
| 项目经理/交付顾问 | 计划、沟通、风险、验收 | 1人，可兼任 |
| AI应用工程师 | 知识库、工作流、模型与接口 | 1人或长期合作 |
| 设计与内容制作 | 官网、视觉、数字人、短视频 | 合作制起步 |
| 客户成功/运营 | 社群、续费、案例、数据复盘 | 客户达到一定规模后配置 |

### 10.2 合作伙伴

建议建立网站与小程序开发、云服务、模型平台、内容制作、财税法务、行业顾问和本地渠道伙伴库。合作前明确报价、交付标准、知识产权、客户关系、保密义务和售后责任。

## 十一、12个月实施路线图

### 第一季度：产品标准化与首批案例

- 完成三级服务包、工具包和合同模板。

- 上线官网最小版本和咨询表单。

- 连续开展4场公开课或直播。

- 获取10名基础型、3名陪跑型和1个工具包客户。

- 沉淀3个可公开案例或匿名案例。

### 第二季度：建立销售与交付闭环

- 完成客户诊断、报价、项目、验收和复购SOP。

- 推出3个行业组合包。

- 建立渠道合作和客户转介绍机制。

- 引入项目经理或固定交付伙伴。

- 启动月度运营服务。

### 第三季度：放大标杆与行业复制

- 形成5个行业解决方案页面。

- 获取托管型标杆客户。

- 建立企业知识库、客服和内容生产的标准组件。

- 通过案例直播、行业白皮书和联合活动提高品牌可信度。

- 建立项目毛利和交付质量看板。

### 第四季度：形成稳定续费与生态

- 推出年度陪跑和年度托管产品。

- 建立会员续费、顾问续约和运维续费机制。

- 发展区域或行业合作伙伴。

- 复盘高毛利产品，淘汰低复购、难交付项目。

- 制定下一年度产品升级、团队和渠道计划。

## 十二、首年营收测算

以下为保守示例，用于验证产品结构，不代表收益承诺。工具包按平均客单价¥8,000测算，托管型按起售价¥98,000测算。

| 季度 | 基础型 | 陪跑型 | 托管型 | 工具包 | 季度营收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一季度 | ¥29,990 | ¥89,400 | ¥0 | ¥8,000 | ¥127,390 |
| 第二季度 | ¥59,980 | ¥149,000 | ¥196,000 | ¥32,000 | ¥436,980 |
| 第三季度 | ¥89,970 | ¥238,400 | ¥294,000 | ¥48,000 | ¥670,370 |
| 第四季度 | ¥119,960 | ¥298,000 | ¥392,000 | ¥64,000 | ¥873,960 |
| 全年合计 | ¥299,900 | ¥774,800 | ¥882,000 | ¥152,000 | ¥2,108,700 |

建议毛利目标：基础型不低于80%，陪跑型不低于60%，标准工具包不低于50%，托管型不低于45%。低客单价工具包须以模板化、组件化交付控制人工成本，避免为冲量接单拖累整体毛利。项目报价前必须核算人工、外包、云资源、模型调用、平台账号、售后和渠道成本。

### 12.1 核心经营指标

- 线索到付费客户转化率。

- 基础型到陪跑型升级率。

- 陪跑型到工具包或托管型升级率。

- 项目按期交付率和一次验收通过率。

- 客户满意度、续费率和转介绍率。

- 单项目毛利、交付人天和售后工时。

- 案例授权率和可复用资产数量。

## 十三、官网建设方案

### 13.1 官网目标

官网的首要任务不是展示技术，而是帮助访问者快速理解服务、判断适配度并提交咨询。页面应突出“从学会使用，到陪跑落地，再到全程托管”的升级路径。

### 13.2 建议栏目

- 首页：价值主张、三级服务包、核心工具包、适用行业、实施流程、案例和咨询入口。

- 服务包：基础型、陪跑型、托管型详细权益、价格和对比。

- 工具包：12类场景工具包，支持按“获客、内容、客服、办公、数据、知识”筛选。

- 行业方案：电商、教育、本地生活、专业服务、制造、文旅、医疗健康。

- 案例：客户背景、问题、方案、交付物、结果和客户评价。

- AI诊断：收集行业、团队规模、目标、预算和计划时间，输出推荐方案。

- 关于与联系：团队理念、服务流程、合规承诺和联系方式。

### 13.3 首页转化路径

访问者进入首页后，先看到一句明确主张：“让个人用AI创业，让企业用AI增长。”随后通过三级服务卡片找到自己的服务深度，通过工具包了解具体能力，通过行业方案建立信任，最后通过“免费获取AI落地诊断”提交线索。

### 13.4 官网内容原则

- 对所有价格使用“建议价”或“起”，复杂项目引导诊断后报价。

- 清楚标明第三方费用和客户需要配合的事项。

- 案例必须取得客户授权，未授权时进行匿名化处理。

- 表单遵循最少必要原则，不收集与咨询无关的敏感信息。

- 涉及AI生成、声音、肖像和自动化决策时提供合规说明。

## 十四、风险控制与合规要求

### 14.1 数据与隐私

- 仅收集实现项目所必需的数据，明确用途、保存期限和访问权限。

- 客户数据不得擅自用于训练、案例宣传或其他客户项目。

- 对包含个人信息、商业秘密和敏感业务数据的资料进行分级、脱敏和权限控制。

- 选择第三方平台时确认数据存储、删除、日志和跨境传输政策。

### 14.2 内容与知识产权

- 客户提供的图片、音乐、字体、视频、文档和商标须具备合法授权。

- AI生成内容上线前进行人工审核，避免侵权、虚假宣传和事实错误。

- 合同中明确源文件、模型账号、提示词模板、定制代码和通用组件的权利归属。

### 14.3 生物特征与数字人

声音和人脸属于高风险信息。必须获得权利人明确授权，限制用途、渠道和使用期限，并提供撤回或停用机制。不得制作冒用身份、欺诈、虚假代言或误导公众的内容。

### 14.4 行业与自动化决策

医疗、法律、金融、招聘等高风险场景中，AI只作为辅助，不替代持证人员或有责任主体的专业判断。涉及价格、授信、录用、诊断和法律结论时，必须保留人工复核。

### 14.5 经营风险

- 避免过度承诺模型效果，合同使用可验证的交付指标。

- 控制定制开发比例，优先使用标准组件和可复用模板。

- 不依赖单一模型或平台，为关键能力保留替代方案。

- 在接单前核算交付产能，避免销售增长快于团队交付能力。

- 对外包人员实行保密、权限和成果验收管理。

## 十五、立即行动清单

### 未来30天

- 确定品牌名称、视觉风格和一句话价值主张。

- 固化三级服务包权益、价格与合同边界。

- 从12个工具包中选择4个主推产品：官网与小程序、AI客服、短视频、企业知识库。

- 制作诊断问卷、价格册、项目建议书和验收单。

- 上线官网最小版本，开通线索收集与预约入口。

- 通过现有人脉招募3个首批案例客户。

### 未来60天

- 交付首批项目并形成案例模板。

- 建立每周直播、案例文章和短视频内容节奏。

- 签约2—3类合作伙伴，覆盖开发、内容和渠道。

- 根据交付工时与客户反馈调整价格和服务边界。

### 未来90天

- 完成至少1个陪跑型和1个托管型标杆案例。

- 推出3个行业组合包。

- 建立转介绍奖励和客户续费机制。

- 形成销售、交付、验收、售后和复盘的完整SOP。

## 结语

AI服务创业的长期竞争力，不在于掌握多少工具，而在于能否把客户问题拆成明确场景，把场景变成标准产品，把产品交付成可验证的业务结果。通过基础型建立客户池、陪跑型建立信任、托管型建立标杆，再以场景工具包和行业组合包提升客单价与复购率，可以形成兼顾规模、利润和口碑的业务结构。

本方案建议以“标准化产品先行、陪跑验证价值、托管打造标杆、运营形成复购”为主线，从4个高频工具包和3个首批案例开始，用真实交付不断完善产品，而不是一开始追求覆盖所有工具和行业。